Załącznik nr 8 do SIWZ

numer sprawy: 5/PK/PN/2016

Opis Przedmiotu Zamówienia

Słowniczek skrótów użytych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

PDS – skrót projektu Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa,

GUS – Główny Urząd Statystyczny,

UE – Unia Europejska,

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

CPPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

- Cel realizacji Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu: „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”, zwanego dalej PDS.

- Celem projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Cel ten zostanie zrealizowany przez dostarczenie nowych lub rozbudowę obecnych usług Portalu Geostatystycznego oraz z uwzględnieniem wynikowych informacji opracowywanych na bieżąco w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Portal ten będzie prezentował posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych, będą one mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dalekosiężnym celem będzie opracowanie i prezentacja wyników spisów powszechnych rundy 2020-2021.

- W ramach realizacji projektu PDS zakłada się wytworzenie i udostępnienie między innymi następujących usług:

- usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

- usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;

- usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;

- usługa umożliwiająca wykonywanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;

- usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje 
i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;

- usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz 
z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi;

- usługa przygotowania warstwy georeferencyjnej dla operatów statystycznych.

- Wdrożenie PDS, pozwoli na uzyskanie następujących efektów:

- zwiększenie zakresu oraz podniesienie jakości i dostępności oficjalnych informacji i metainformacji statystycznych w ujęciu przestrzennym, przygotowywanych na potrzeby odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców,

- zwiększenie zakresu oraz podniesienie jakości i dostępności oficjalnych informacji i metainformacji statystycznych, będących podstawą do analiz przestrzennych, prognoz oraz stanowiących wsparcie informacyjne przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej,

- zwiększenie satysfakcji indywidualnych odbiorców produktów statystycznych poprzez lepszą identyfikację ich potrzeb oraz dostarczanie produktów o wysokiej jakości, w krótszym niż dotychczas czasie,

- oszczędność czasu obywateli dzięki usprawnieniu procesów pozyskania informacji statystycznych w odniesieniu przestrzennym,

- wkład w budowę kompletnego i spójnego systemu e-Administracji, wspierającej rozwój przedsiębiorczości, poprzez ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w ujęciu przestrzennym,

- optymalizacja kosztów prowadzenia badań statystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pozyskania danych na potrzeby badań statystycznych),

- wpływ na rozwijanie współpracy między instytucjami, w zakresie wymiany informacji i wspólnego dostarczania usług dla obywateli,

- wzrost efektywności instytucji administracji publicznej korzystających z tych danych, m.in. w ramach wdrażania zapisów dyrektywy INSPIRE,

- usprawnienie procesu pozyskiwania informacji przez jednostki administracji na potrzeby planowania działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z wypadkami, kataklizmami, etc.

- Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia

- Studium Wykonalności powinno uwzględniać uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze strukturą organizacyjną Zamawiającego, dotyczące planowanej inwestycji – projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”.

- Studium Wykonalności musi w szczególności:

- odpowiadać na następujące pytania:

- czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony?

- czy projekt jest realizowalny w ramach prawnych?

- czy instytucja jest gotowa na zmianę?

- czy projekt jest możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie, określonym w założeniach dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

- uzasadnić i udowodnić celowość realizacji projektu, m.in. poprzez:

- określenie zakresu projektu oraz jego kluczowych parametrów, w tym:

- opracowanie wniosków na podstawie przeglądu obecnego systemu informatycznego,

- opracowanie koncepcji nowego systemu informatycznego, z uwzględnieniem architektury systemu,

- opracowanie analizy potrzeb i koncepcji integracji systemu z systemami związanymi,

- wyjaśnienie idei realizacji projektu i opisanie na jakie problemy i potrzeby odpowiada planowane przedsięwzięcie,

b)	określenie celów projektu – jasno opisanych i spójnych z krajowymi i wspólnotowymi dokumentami programowymi,

c)	zdefiniowanie potrzeb odbiorców projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”,

d)	analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego projektu,

e)	analizę interesariuszy,

f)	analizę zasadności realizacji projektu ze względu na potrzeby interesariuszy,

g)	analizę ekonomiczną oraz analizę finansową,

h)	analizę kosztów i korzyści społecznych,

i)	analizę problemów i analizę ryzyka,

j)	analizę organizacyjną i prawną,

k)	analizę techniczną planowanych funkcjonalności i usług, uwzględniającą istniejące rozwiązania i systemy informatyczne Zamawiającego.

l)	spójność celów projektu z celami przyjętych dokumentów strategicznych, właściwej polityki UE,

m)	analizę oddziaływania na środowisko,

- zawierać kluczowe wskaźniki produktów i rezultatów,

- zawierać analizę i udowadniać opłacalność projektu przy różnych założeniach:

a)	zakres projektu oraz jego kluczowe parametry,

b)	najkorzystniejszy wariant realizacji projektu,

c)	oszacowanie nakładów inwestycyjnych i utrzymania rezultatów, harmonogram realizacji i finansowania projektu,

- zawierać analizę SWOT,

- zawierać propozycję metodyki zarządzania projektem, na podstawie analizy struktury organizacyjnej Zamawiającego,

- udowodnić trwałość i utrzymanie projektu i jego efektów,

- zawierać harmonogram realizacji projektu określający sekwencje i zależności miedzy zadaniami oraz czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zadań (w tym procedur przetargowych), jak również określający kamienie milowe,

- zawierać plan informacji i promocji projektu.

- Studium Wykonalności powinno być przygotowane z uwzględnieniem:

- wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,

- kryteriów formalnych dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- Przewodnika po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Komisja Europejska 2014,

- zaleceń dotyczących przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 w osi priorytetowej II. E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC),

które przedstawione zostały w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Obecna postać załącznika może zostać zmodyfikowana w wyniku ustaleń instytucji zarządzających programem POPC. W przypadku wystąpienia takiej modyfikacji w czasie realizacji umowy studium wykonalności musi być zaktualizowane do postaci wymaganej w terminie składania wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi zawierać informacje, które umożliwią dokonanie pełnej oceny merytorycznej według przyjętych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W związku z powyższym, konieczne jest przekazanie wraz ze Studium Wykonalności wypełnionej Listy kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku o dofinansowanie i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium.

- W Studium Wykonalności należy wykazać spełnienie aktualnych warunków brzegowych projektów POPC oraz innych dokumentów obowiązujących w procesie aplikacyjnym.

- W przypadku wystąpienia zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz dokumentach stanowiących wytyczne i instrukcje wykonania całości Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tych zmian i dostosowania Przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące jego realizacji w formie pisemnej. Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną i zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję dokumentu, w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku optycznym CD lub DVD. Dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego, ponadto w miarę bieżących potrzeb, odbywać się będą spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą.

- Dokumentacja powinna być przygotowana jedynie na potrzeby projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”.

- Na potrzeby opracowania Przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy posiadane materiały i dokumenty, które mogą być pomocne przy realizacji zamówienia.

- Wymagania formalne dokumentu

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz w taki sposób, aby zastosowane rozwiązania pozwoliły na zminimalizowanie kosztów inwestycyjnych, wydatków rzeczowych, w tym eksploatacyjnych.

Studium Wykonalności zostanie przygotowane z uwzględnieniem następujących wymagań:

- Będzie opracowaniem kompletnym i wyczerpującym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zostanie przygotowany w języku polskim, w formie papierowej (format A-4, średnia ilość znaków na stronie – 1 900) oraz formie elektronicznej w formacie plików do edycji. Forma graficzna publikacji, czcionki, formatowanie strony, wygląd ew. ilustracji, itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy.

- Lista dokumentów i materiałów źródłowych, które posłużyły Wykonawcy do sporządzenia Studium Wykonalności wraz z ich zbiorem zostanie przygotowana w wersji elektronicznej.

- Będzie zawierać przywołania zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych i powszechnie dostępnych.

- Zamawiający zakazuje kopiowania w opracowaniach treści ogólnodostępnych w formie nieprzetworzonej (w tym aktów prawnych, informacji dostępnych w Internecie).

- Będzie zawierać wyłącznie autorskie treści powstałe w wyniku realizacji Umowy oraz inne autorskie treści Wykonawcy, które nie są publicznie dostępne.

- Etapy i terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech etapach. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Przedmiotu zamówienia w poniższych terminach i w następujący sposób:

Etap 1 – w ramach etapu Wykonawca:

- W terminie do 4 dni od daty zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac (zwany dalej Harmonogramem), uwzględniający zadania zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.

- W terminie do 6 dni od dnia zawarcia umowy weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym z Zamawiającym w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Celem spotkania będzie omówienie i uzgodnienie zaproponowanego przez Wykonawcę Harmonogramu.

Harmonogram realizacji prac musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany w zakresie etapów realizacji Przedmiotu zamówienia / Harmonogramu, zgłoszone przez Strony wymagać będą akceptacji Zamawiającego.

- W terminie 20 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu Koncepcję realizacji Projektu oraz zmodyfikowanego na potrzeby tego projektu systemu informatycznego, zwanego dalej Koncepcją realizacji projektu oraz udzieli odpowiedzi na pytania określone w rozdziale Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia - Sekcja II pkt. 2. 1.

Przekazanie Zamawiającemu Koncepcji realizacji projektu potwierdzone będzie Protokołem przekazania Koncepcji realizacji projektu.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania Koncepcji realizacji projektu Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonaną Koncepcję realizacji projektu przyjmuje, czy też uzależnia jej przyjęcie od wprowadzenia zmian.

W uzgodnionym przez Strony terminie (nie dłuższym niż 5 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia zmian), Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian i przekaże Zamawiającemu poprawiony dokument.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania powiadomienia 
o przyjęciu Koncepcji realizacji projektu, Strony sporządzą w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru Koncepcji realizacji projektu.

- Po przyjęciu Koncepcji realizacji Projektu, w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie opracuje i przekaże Zamawiającemu projekt Studium Wykonalności, który przed ostatecznym przyjęciem przez Zamawiającego podlegać będzie weryfikacji zgodnie 
z poniższym trybem:

  - Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do dokonania przekazania Studium Wykonalności. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi pisemnie przyjęcie informacji i wyznaczy termin przekazania Studium Wykonalności,

  - Strony sporządzą protokół przekazania Studium Wykonalności, dochowując terminu wykonania Studium Wykonalności wskazanego w pkt. 5 poniżej,

  - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania Studium Wykonalności Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonany przedmiot umowy przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian,

  - Wykonawca dokona zmian, o których mowa w ppkt. 3, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 5 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia zmian) i ponownie powiadomi Zamawiającego o gotowości do dokonania przekazania Studium Wykonalności,

  - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu Studium Wykonalności, Strony sporządzą w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru Studium Wykonalności, potwierdzający realizację Przedmiotu zamówienia w zakresie określonym dla 
Etapu 1,

  - odbiór Studium Wykonalności odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji Etapu 1 nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia zawarcia

Umowy, jednak nie później niż do 12 sierpnia 2016 r., w zależności od tego który 
z terminów nastąpi pierwszy.

Etap 2 – w ramach etapu Wykonawca:

- W terminie do 21 dni od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru Studium Wykonalności, jednak nie później niż do dnia 15 października 2016 r., 
w zależności od tego który z terminów nastąpi pierwszy, przygotuje i przekaże Zamawiającemu propozycję wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zwane dalej CPPC), zgodnie z wymaganiami POPC, co potwierdzone będzie Protokołem przekazania wniosku o dofinansowanie projektu.

- W terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje i zorganizuje publiczną prezentację założeń projektu oraz opracuje raport z prezentacji.

- W terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje i zorganizuje prezentację założeń projektu dla przedstawicieli służb statystyki publicznej.*

Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania i zorganizowania prezentacji założeń projektu dla przedstawicieli służb statystyki publicznej określa załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Odbiór wniosku o dofinansowanie projektu oraz odbiór zorganizowanych przez Wykonawcę prezentacji, o których mowa w pkt. 2 i 3, potwierdzone zostanie przez Strony sporządzonym na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokołem odbioru wniosku o dofinansowanie projektu.

Etap 3 – w ramach etapu Wykonawca:

Udzielał będzie wsparcia zespołowi Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces oraz dokonywał aktualizacji opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, nie później niż do dnia 30 listopada 2016 roku. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia tego terminu, jeśli termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie określony na dzień późniejszy niż 30 listopada 2016 r.

W efekcie działań Wykonawcy, przewidzianych dla Etapu 3, Zamawiający podpisze porozumienie o dofinansowanie projektu.

Wsparcie Zamawiającego na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu obejmować będzie:

- konsultacje i wsparcie udzielane zespołowi Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces,

- aktualizację opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności do wnoszenia poprawek i uzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz udzielenie wsparcia zespołowi Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces, potwierdzone będzie sporządzonym na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokołem odbioru Etapu 3.

- Odbiór Przedmiotu Zamówienia

Dokumentacja opracowana w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia weryfikowana będzie według następujących kryteriów:

  - zawartość merytoryczna – treść dokumentu powinna zawierać informacje istotne, niosące treść adekwatną do zakresu dokumentu;

  - zakres – treść dokumentu winna obejmować uzgodniony zakres prac, wszystkie kwestie mieszczące się w uzgodnionym zakresie muszą zostać zawarte w dokumencie;

  - klarowność – dokument winien być tak napisany, by czytelnik był w stanie zrozumieć jego treść bez potrzeby zasięgania wyjaśnień u autora, szczególnie istotna jest struktura oraz czytelność raportów i specyfikacji, w określonych przypadkach dokument winien zawierać słowniczek używanych terminów lub inne materiały pomocnicze;

  - precyzja – specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny być poprawne, jednoznaczne i kompletne.

Załączniki:

  - Projekt zaleceń dotyczących struktury i zakresu studium wykonalności.

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania i zorganizowania prezentacji założeń projektu dla przedstawicieli służb statystyki publicznej.

Jeśli dotyczy

Przygotowanie i zorganizowanie prezentacji założeń projektu dla przedstawicieli służb statystyki publicznej stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert.