Załącznik nr 1 do OPZ

Sprawa numer 72/DB/BK/PN/2020

HARMONOGRAM REALIZACJI

|  | Nazwa Etapu/Zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie I | Wykonanie projektu technicznego Systemu ZSI | W dniu podpisania Umowy | Nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy |
| Zadanie II | Dostawa i wdrożenie Systemu ZSI oraz wykonanie testów akceptacyjnych | W dniu podpisania Protokołu odbioru Zadania I | Nie później niż 26 tygodni od daty podpisanie Protokołu odbioru Zadania I, z zastrzeżeniem, że całkowity termin realizacji zamówienia (zadania I-V) nie może przekroczyć 32 tygodnie od dnia podpisania umowy. |
| Zadanie III | Asysta techniczna/Optymalizacja działania Systemu ZSI | W dniu zakończenia Zadania II | 3 lata od daty podpisania protokołu odbiory Zadania II |
| Zadanie IV | Przeprowadzenie instruktażu | W dniu zakończenia Zadania II | Nie później niż 26 tygodni od daty podpisanie Protokołu odbioru Zadania I, z zastrzeżeniem, że całkowity termin realizacji zamówienia (zadania I-V) nie może przekroczyć 32 tygodnie od dnia podpisania umowy. |
| Zadanie V | Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu ZSI | Od 26 tygodnia od dnia podpisania umowy. | Nie później niż 32 tygodnie od daty podpisania Umowy. |