Załącznik nr 16.2 do SIWZ

Sprawa numer: 14/SISP/PN/2013

Harmonogram dla części 2

| Lp. | Nazwa zadania | Termin zakończenia | Wymagane dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETAP I |
| 1 | Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta danego urządzenia dokumentacją, oraz dostarczenie dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia | 8 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
|  | ETAP II |
| 2 | Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania systemowego i bazodanowego | 12 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
| 3 | Rozbudowa i wykonanie konsolidacji sieci SAN dla potrzeb projektu SISP | 12 tygodni od daty podpisania Umowy | Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza |
| 4 | Sktualizacja i rekonfiguracja zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska pracującego na potrzeby projektu SISP | 12 tygodni od daty podpisania Umowy | Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza |
|  | ETAP III |
| 5 | Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania do backupu zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska oraz rozbudowa, konsolidacja i centralizacja systemu backup środowiska SISP | 15 tygodni od daty podpisania Umowy | Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza |
|  | ETAP IV |
| 6 | Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania umożliwiającego monitorowanie środowiska zwirtualizowanego pracującego na potrzeby projektu SISP oraz integracja tego rozwiązania z systemem monitorowania Zamawiającego | 18 tygodni od daty podpisania Umowy | Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza |
|  | ETAP V |
| 7 | Realizacja szkoleń | 22 tygodnie od daty podpisania Umowy; Rozpoczęcie szkoleń po zakończeniu Etapu II – zakończenie - nie później niż do 31.X.2013 r. | Harmonogram szkoleń, Dokumentacja szkoleniowa, |

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów i zadań prac może ulec zmianie, jednakże każdorazowa zmiana terminów w harmonogramie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Nie może ulec zmianie termin zakończenia realizacji Umowy (31.X.2013r.).