Załącznik nr 9.1 do SIWZ

Sprawa numer: 14/SISP-2/ PN/2014

Harmonogram dla części 1

| Lp. | Nazwa zadania | Termin zakończenia | Wymagane dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie 1 |
| 1 | Dostawa oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta danego urządzenia dokumentacją, oraz dostawa dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia | 8 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
|  | Zadanie 2 |
| 2 | Rozbudowa skonsolidowanej sieci SAN o wskazane elementy | 8 tygodni od daty podpisania Umowy | Projekt techniczny Dokumentacja powykonawcza |
|  | Zadanie 3 |
| 3 | Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania systemowego i narzędziowego | 10 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
|  | Zadanie 4 |
| 4 | Dostawa i instalacja modułów RAM | 10 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
|  | Zadanie 5 |
| 5 | Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla posiadanego przez Zamawiającego środowiska zwirtualizowanego | 12 tygodni od daty podpisania Umowy | Dokumentacja powykonawcza |
|  | Zadanie 6 |
| 6 | Realizacja szkoleń | 14 tygodni od daty podpisania Umowy; zakończenie - nie później niż do 28.112014 r. | Harmonogram szkoleń, Dokumentacja szkoleniowa, |

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań może ulec zmianie, jednakże każdorazowa zmiana terminów w harmonogramie musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Termin wykonania każdego z zadań nie może przekroczyć daty 28.11.2014 r.

Nie może ulec zmianie termin zakończenia realizacji Umowy (28.11.2014r.).