Załącznik nr 7 do SIWZ 
numer sprawy: 20/DFK/PN/2015

# UMOWA nr 20/DFK/PN/2015 (wzór) – zmieniony 25-05-2015 r.

Zawarta w dniu ……………………………… 2015 roku w Warszawie pomiędzy:

Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa, posiadającym NIP nr 526-10-40-828 oraz REGON nr 000331501, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „GUS”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

………………………………………………..

a

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

………………………………………………..

zwanych dalej „Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

§ 1.

- Przedmiotem Umowy jest opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektów, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu: „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ – STAT dla statystyki publicznej”, zwanego dalej PZZ – STAT.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do Umowy.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany w 2 etapach obejmujących następujące zakresy:

- Etap 1 - wykonanie Studium Wykonalności projektu wdrożenia PZZ – STAT zgodnie z wymaganiami dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zwanego dalej „POPC”).

- Etap 2:

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zwane dalej „CPPC”), zgodnie z wymaganiami POPC,

- przygotowanie i zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu oraz opracowanie raportu z prezentacji,

- udzielanie wsparcia dla zespołu Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces oraz aktualizacja opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych,

- na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wsparcie obejmuje:

aa) konsultacje i wsparcie udzielane zespołowi Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces,

bb) aktualizacje opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności do wnoszenia poprawek i uzupełnień w opracowaniu mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami POPC.

§ 2.

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy od dnia zawarcia Umowy do 30 listopada 2015 r., z tym że:

- zrealizuje Etap 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, w terminie …… dni od dnia zawarcia Umowy (termin będzie ustalony na podstawie oferty wybranego wykonawcy),

- w terminie do 21 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Studium Wykonalności, jednak nie później niż do dnia 15 października 2015 r. Wykonawca przygotuje 
i przekaże Zamawiającemu wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zwane dalej ”CPPC”), zgodnie z wymaganiami POPC.

§ 3.

- Wykonawca w terminie do 4 dni od daty zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac (zwany dalej „Harmonogramem”), uwzględniający zadania zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie do 6 dni od dnia zawarcia umowy weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym z Zamawiającym w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Celem spotkania będzie omówienie i uzgodnienie zaproponowanego przez Wykonawcę Harmonogramu.

- Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany 
w harmonogramie zgłoszone przez Strony wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy dokona inwentaryzacji posiadanych przez Zamawiającego zasobów i przeprowadzi konsultacje z użytkownikami tych zasobów w celu określenia potrzeb i oczekiwań Zamawiającego, dotyczących planowanego, zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie własne dotyczące dostępnych na rynku rozwiązań systemu ERP, bez wskazywania nazw własnych oraz nazw producentów rozwiązań ujętych w opracowaniu.

- Wykonawca w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, opracuje zarys Studium Wykonalności oraz udzieli odpowiedzi na pytania określone w rozdziale II pkt. 2. 1) Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie przekaże Zamawiającemu opracowaną wersję Studium Wykonalności, która przed ostatecznym przyjęciem przez Zamawiającego podlegać będzie weryfikacji zgodnie z poniższym trybem:

  - Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do dokonania przekazania Studium Wykonalności. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi pisemnie przyjęcie informacji i wyznaczy termin przekazania Studium Wykonalności,

  - strony sporządzą Protokół przekazania Studium Wykonalności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy,

  - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania Studium Wykonalności Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, czy wykonany przedmiot Umowy przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian,

  - Wykonawca dokona zmian, o których mowa w pkt. 3, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 5 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania wprowadzenia zmian) i ponownie powiadomi Zamawiającego o gotowości do dokonania przekazania Studium Wykonalności,

  - niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania powiadomienia 
o przyjęciu Studium Wykonalności Strony sporządzą w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy,

  - odbiór Studium Wykonalności odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Studium Wykonalności, jednak nie później niż do dnia 15 października 2015 r. przygotuje 
i przekaże Zamawiającemu wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office 
w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz 
z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez CPPC, zgodnie z wymaganiami POPC.

- Wykonawca w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie przygotuje i zorganizuje publiczną prezentację założeń projektu oraz opracuje raport z prezentacji.

- Po przyjęciu przez organizatora konkursu o dofinansowanie projektu prawidłowo opracowanego wniosku w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” Strony sporządzą na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru wniosku o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury na część wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

- Wykonawca będzie udzielał wsparcia zespołowi Głównego Urzędu Statystycznego w kontaktach z organami realizującymi nabór i ocenę wniosków oraz nadzorującymi ten proces oraz zaktualizuje opracowania analityczne, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku.

- Po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” lub uzyskaniu minimum 80% punktów przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektu, Strony sporządzą na piśmie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury na część wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3.

- Protokoły odbioru będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT, o których mowa w § 4 ust. 5.

- Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100).

w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w następujący sposób:

  - wynagrodzenie w wysokości 60% wartości Umowy tj.:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100),

w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100).

zostanie wypłacone po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1;

  - wynagrodzenie w wysokości 20% wartości Umowy tj.:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100),

zostanie wypłacone po złożeniu i przyjęciu przez organizatora konkursu o dofinansowanie projektu prawidłowo opracowanego wniosku w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

  - wynagrodzenie w wysokości 20% wartości Umowy tj.:

netto ……………………………. zł (słownie: ………………….. …./100),

VAT 23%, tj. ……………………… zł (słownie: ………………… ../100),

brutto …………………… zł (słownie: ……………………. …./100),

zostanie wypłacone po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” lub uzyskaniu minimum 80% punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie projektu.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje Wykonawcy w przypadku niezakwalifikowania wniosku do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” lub nieuzyskania minimum 80% punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie projektu.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty związane z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem zapłaty jest dołączenie do faktur Protokołów odbioru, o których mowa w § 3 odpowiednio ust. 6 pkt 5, ust. 9 lub 11, podpisanych bez zastrzeżeń, w terminie do 21 dni od daty ich doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 5, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 5.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich dokumentów i innych źródeł informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, a potrzebnej do jego realizacji, z zastrzeżeniem § 12.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy na piśmie na podstawie pisemnych zapytań wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny poziom zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 12 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania protokołu odbioru. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu poprzednim, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

§ 7.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Studium Wykonalności projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami - PZZ – STAT dla statystyki publicznej”, zwanego dalej „Dokumentacją”, oraz jej uaktualnień i poprawek (zwanymi dalej wspólnie „Utworami”) wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, które zostały odebrane przez Zamawiającego, na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, wskazanych w ust. 2, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich.

- W odniesieniu do Utworów Strony określają następujące pola eksploatacji:

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w częściach i w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jej zwielokrotnienie;

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany wprowadzane w Utworach przez Zamawiającego, albo osoby przez niego upoważnione;

- rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Utworów  lub jego kopii.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1, objętych przedmiotem Umowy nastąpi z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za Utwory, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, będzie występował, na własny koszt, 
w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, w kraju, w którym Utwory  zostały Zamawiającemu dostarczone, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w związku z używaniem przez Zamawiającego Utworów, dostarczonych zgodnie z Umową.

- Wykonawca pokryje wszelkie odszkodowania oraz inne koszty ostatecznie zasądzone 
od Zamawiającego w związku z roszczeniem, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego używania Utworów naruszających prawa wskazane w ust. 4, albo zastąpić je – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – innymi Utworami,  nienaruszającym powyższych praw lub zmienić Utwory w taki sposób, że przestaną one naruszać  prawa, o których mowa w ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że dostarczone Utwory będą spełniać wymagania określone w Umowie.

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- za niewykonanie Etapu 1 przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- za niewykonanie zadań określonych w § 1 ust. 3 w pkt 2 lit. a) i b) Etapu 2 przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają sumowaniu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych Umową z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

- bez udziału podwykonawców;*

- przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….;*

- przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie …………………………………………….*

- Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. *

- Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. *

*jeśli dotyczy

§ 10.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy w następujących przypadkach lub okolicznościach:

  - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy;

  - zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację Umowy, a będą korzystne dla Zamawiającego;

  - zmiany terminu naboru wniosków lub terminu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”;

  - zmiany wytycznych, wymagań lub kryteriów formalnych związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office;

  - w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.

§ 11.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie następuje w terminie 3 dni od daty wystąpienia tych okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w Umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu Umowy, a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania zastępczego.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej, dokumentów zawierających informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiającego.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

- w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane;

- muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;

- muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 13.

- Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli – Koordynatorów umowy, którzy będą odpowiedzialni za kontakty między Stronami:

    - ze strony Wykonawcy:

………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: ………………….;

………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: …………………..

    - ze strony Zamawiającego:

………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: ………………….;

………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: …………………..

- Zmiana Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela, bez konieczności zmiany  Umowy.

- Koordynatorzy Umowy będą umocowani do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy, w szczególności do dokonywania uzgodnień wykonawczych, planowania i organizowania współdziałania Stron, dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w Umowie.

§ 14.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.

- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr  3 -  Protokół przekazania (wzór).

- Załącznik nr  4 -  Protokół  odbioru (wzór).

- Załącznik nr  5 -  Protokół  odbioru końcowego (wzór).

ZAMAWIAJĄCY	  				  WYKONAWCA

Załącznik nr 3

do Umowy nr 20/DFK/PN/2015

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA (WZÓR)

Studium wykonalności/Wniosku o dofinansowanie

Sporządzony dnia…………….… w Warszawie w zakresie umowy nr 20/DFK/PN/2015 z dnia …………………….

I. W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Ze strony Wykonawcy:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II. Ustalenia dotyczące przekazania przedmiotu umowy w części dotyczącej (Studium wykonalności/Wniosku o dofinansowanie).

1. Wykonawca zgodnie z umową w ramach przedmiotu umowy wykonał (Studium wykonalności/Wniosek o dofinansowanie)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca przekazał przedmiot umowy w części dotyczącej dokumentacji (Studium wykonalności/Wniosek o dofinansowanie) wykonany w następującej postaci: …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

3. Wykonawca oświadczył, że jest to przedmiot umowy w części dotyczącej dokumentacji (Studium wykonalności/ Wniosek o dofinansowanie) kompletny i gotowy do oceny przez Zamawiającego.

III. Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy do oceny.

IV. Na tym protokół zakończono i podpisano:

................................................                                           ........................................................

.......................................……..                                           ……................................................

.................................................                                          …..................................................... (przedstawiciele Zamawiającego)                                                            (przedstawiciele Wykonawcy)

Załącznik nr 4

do Umowy nr 20/DFK/PN/2015

PROTOKÓŁ  ODBIORU (WZÓR)

Studium wykonalności/Wniosku o dofinansowanie

Sporządzony dnia…………….… w Warszawie w zakresie umowy nr 20/DFK/PN/2015 z dnia …………………….

I. W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Ze strony Wykonawcy:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II. Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej   
(Studium wykonalności/Wniosku o dofinansowanie):

1. Wykonawca zgodnie z umową w ramach przedmiotu umowy wykonał (Studium wykonalności/Wniosek o dofinansowanie):

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

2. Wykonawca przekazał (Studium wykonalności/Wniosek o dofinansowanie) wykonane w następującej postaci:

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

3. Zamawiający w stosunku do (Studium wykonalności/Wniosku o dofinansowanie) wskazuje następujące rozbieżności:

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

4. Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

III. Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru prac z zadania objętego niniejszym protokołem bez zastrzeżeń i stwierdza, że zostało wykonane w terminie, zgodnie 
z wymogami określonymi w Umowie.

- Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru prac z zadania objętego niniejszym protokołem bez zastrzeżeń i stwierdza, że zostało wykonane po terminie wymaganym w Umowie. Opóźnienie liczone od dnia ………….

- Negatywny*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy w danym etapie objętego niniejszym protokołem w związku z rozbieżnościami ujętymi w pkt II ust. 3.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

................................................                                                .....................................................

.......................................……..                                                ……..............................................

.................................................                                               …….............................................. (przedstawiciele Zamawiającego)                                                            (przedstawiciele Wykonawcy)

*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

do Umowy nr 20/DFK/PN/2015

PROTOKÓŁ  ODBIORU KOŃCOWEGO (WZÓR)

Sporządzony dnia…………….… w Warszawie w zakresie umowy nr 20/DFK/PN/2015 z dnia …………………….

I. W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Ze strony Wykonawcy:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II. Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej   
zakwalifikowania wniosku do projektu o dofinansowanie w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”):

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Wynik odbioru końcowego:

- Pozytywny*) – Zamawiający stwierdza zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania 
w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” i uzyskanie:

- minimum 80% punktów przy ocenie wniosku*,

- dofinansowania projektu*.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT dotyczącej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy.

- Negatywny*) – Zamawiający stwierdza, że wniosek o dofinansowanie:

- nie został  zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej *,

- nie uzyskał minimum 80% punktów przy ocenie wniosku*,

a tym samym brak jest podstaw do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

................................................                                                .....................................................

.......................................……..                                                ……..............................................

.................................................                                               ……..............................................

(przedstawiciele Zamawiającego)                                                             (przedstawiciele Wykonawcy)