**UMOWA NR 35/DB/2018**

W dniu ……………… 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w (00 – 925) Warszawie przy   
al. Niepodległości 208, posiadającym NIP nr 5261040828 oraz REGON 000331501, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Annę Borowską – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Statystycznego,

Małgorzatę Sołtyszewską – Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego Głównego Urzędu Statystycznego

a

…………………………………………………………….z siedzibą w …………………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………………………..……………, pod nr KRS ………………………………(NIP nr ………………………………, REGON nr ………………………………), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

,

,

łącznie zwanymi „Stronami”, została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, z siedzibą przy al. Niepodległości 208, w Warszawie, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209,   
   PN-EN 12320.
2. Realizacja przedmiotu Umowy będzie polegała na:
3. demontażu drzwi w pomieszczeniu nr 040 znajdujących się w piwnicy bloku C budynku GUS,
4. dostawie drzwi spełniających następujące wymagania:
5. wymiary: 90 cm x 200 cm;
6. drzwi stalowe jednoskrzydłowe;
7. otwierane w lewo na zewnątrz;
8. kolor biały;
9. posiadające atest co najmniej klasy RC4;
10. odporność ogniowa co najmniej klasy EI60;
11. pokryte obustronnie blachą o grubości 2 mm;
12. przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną;
13. ościeżnica ceowa wykonana z blachy grubości 3 mm;
14. trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej;
15. trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi;
16. zamek główny rozporowy klasy 7 + defender z wkładką klasy 6 klucz/klucz;
17. zamek dodatkowy klasy „7”;
18. zasuwa drzwiowa zamykana na kłódkę, co najmniej w klasie „5;
19. klamki ze stali nierdzewnej;
20. samozamykacz, który można zastosować do drzwi przeciwpożarowych;
21. elektrozaczep NO na dodatkowym zamku, bez możliwości otwarcia z klucza;
22. kontaktron wpuszczany,
23. montażu dostarczonych drzwi w GUS.
24. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
25. W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, Wykonawca dostarczy drzwi do Głównego Urzędu Statystycznego poza godzinami szczytu, tj. w godzinach między 9:00 a 13:00.
26. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi standardami.
27. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Stron, Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
28. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6, sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Wykonawca a jeden Zamawiający.

**§ 2**

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.

**§ 3**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

netto zł (słownie: ),

VAT 23% zł (słownie: ),

Brutto zł (słownie: ),

1. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru, o którym mowa   
   w § 1 ust. 6.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.
4. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 4, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu, na którym prowadzone będą prace związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz ciągów komunikacyjnych, z których korzysta,   
   w sposób niezakłócający pracy Urzędu.
2. Po zakończeniu prac związanych z zamontowaniem drzwi, Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca, w którym były prowadzone prace, w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
3. Prace związane z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z normami oraz   
   z zachowaniem przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4. Wykorzystane do realizacji przedmiotu Umowy materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wymagane prawem budowlanym.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych drzwi z normami, o których mowa w § 1 ust. 1.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy prac oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji przedmiotu Umowy, na terenie budynku GUS przebywali w ubraniach roboczych, z widoczną nazwą firmy.
8. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (np. gruz), Wykonawca usunie we własnym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
9. Usunięcie zdemontowanych drzwi pozostaje w gestii Zamawiającego.

**§ 5**

1. Na zamontowane w ramach realizacji przedmiotu Umowy drzwi, Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 1   
   ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 10.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego, niewynikających z jego winy usterek lub wad w zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy drzwi lub wymiany drzwi na nowe, w przypadku, jeżeli usunięcie usterek lub wad będzie niemożliwe lub nieopłacalne.
3. W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
4. Zgłoszenia stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą uprawnione przez Zamawiającego osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2, poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną na adres   
   e-mail Wykonawcy …………………………………………………………………………………
5. Za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszenia usterki lub wady uznaje się fakt jego wysłania przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki lub wady w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
8. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad będzie potwierdzone protokołem sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca wymieni wadliwe drzwi na nowe w terminie 14 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia konieczności wymiany drzwi.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od nowa od dnia protokolarnego potwierdzenia zamontowania wymienionych drzwi.
11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych usterek lub wad w terminie do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych, określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie Wykonawcy będzie dłuższe niż 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcę.

**§ 6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia,
3. każdorazowo, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w podjęciu działań zmierzających do usunięcia usterek lub wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia,
4. każdorazowo, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu zgłoszonej usterki lub wady   
   w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia,
5. każdorazowo, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zamontowaniu wymienianych, w sytuacji   
   o której mowa w § 5 ust. 2 drzwi, w terminie o którym mowa w § 5 ust. 9, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia,
6. za brak spełnienia wymogu klauzuli środowiskowej, o której mowa w § 1 ust. 4, w wysokości 200,00 zł brutto,
7. za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
   w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
8. za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
9. Kary umowne, o których mowa w ust.1 pkt. 1-5, podlegają sumowaniu.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 7**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza jej postanowienia. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności przypadek, gdy:
   1. Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy, a opóźnienie to będzie dłuższe niż 14 dni,
   2. Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. Termin odstąpienia wynosi w tym przypadku 2 dni robocze od dnia, w którym Zamawiający przyjął wiadomość o okoliczności stanowiącej podstawne odstąpienie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i usunięcia skutków tych naruszeń   
   w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie   
   o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Termin odstąpienia wynosi 3 dni robocze od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

**§ 8**

1. W celu realizacji postanowień umowy, Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli, zwanych dalej „Koordynatorami umowy”, odpowiednio:
   1. ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani ,

Pan/Pani ,

* 1. ze strony Zamawiającego:

…………………………………, tel.: 22 ………………………, e-mail: […...........................](mailto:an.kwasniak@stat.gov.pl),

…………………………………, tel. 22 ……………………….., e–mail: [……………………..](mailto:k.londzin@stat.gov.pl),

…………………………………, tel. 22 ………………………., e–mail: [………………………](mailto:a.anders@stat.gov.pl).

1. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że osoby te związane są warunkami ustalonymi w Umowie.
2. Osobą odpowiedzialną za kontrolę realizacji postanowień klauzuli środowiskowej, o której mowa   
   w § 1 ust. 4 ze strony Zamawiającego jest:

……………………………………………, tel.: 22 ……………………………, e-mail: [................................................](mailto:an.kwasniak@stat.gov.pl),

……………………………………………, tel. 22 ……………………………., e–mail: […………………………………….](mailto:k.londzin@stat.gov.pl).

1. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 3 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą doręczenia adresatowi pisma zawierającego dane nowego Koordynatora Umowy na adres e – email wskazany w ust. 1, bez konieczności zmiany Umowy.
2. Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia na poprzedni adres Strony za dokonane prawidłowo, bez konieczności zmiany Umowy.

**§ 9**

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.   
   z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
4. Spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **WYKONAWCA** |

Załącznik nr 1

do Umowy nr 35/DB/2018

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + 1. **Przedmiot zamówienia publicznego:**

Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320.

* + 1. **Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:**

1. Demontaż drzwi w pomieszczeniu 040 znajdujących się w piwnicy bloku C, budynku GUS.
2. Dostawa drzwi spełniających następujące wymagania:
3. wymiary: 90 cm x 200 cm;
4. drzwi stalowe jednoskrzydłowe;
5. otwierane w lewo na zewnątrz;
6. kolor biały;
7. posiadające atest co najmniej klasy RC4;
8. odporność ogniowa co najmniej klasy EI60;
9. pokryte obustronnie blachą o grubości 2 mm;
10. przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną;
11. ościeżnica ceowa wykonana z blachy grubości 3 mm;
12. trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej;
13. trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi;
14. zamek główny rozporowy klasy 7 + defender z wkładką klasy 6 klucz/klucz;
15. zamek dodatkowy klasy „7”;
16. zasuwa drzwiowa zamykana na kłódkę, co najmniej w klasie „5;
17. klamki ze stali nierdzewnej;
18. samozamykacz, który można zastosować do drzwi przeciwpożarowych;
19. elektrozaczep NO na dodatkowym zamku, bez możliwości otwarcia z klucza;
20. kontaktron wpuszczany.
21. Montaż dostarczonych drzwi w GUS.
    * 1. **Pozostałe wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia:**
22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi standardami.
23. Prace związane z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z normami oraz z zachowaniem przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.
24. Zamawiający wymaga, aby wykorzystane do realizacji przedmiotu Umowy materiały, posiadały aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wymagane prawem budowlanym.
25. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych drzwi z normami PN-EN 1627, PN-EN 12209,   
    PN-EN 12320.
26. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia drzwi przez okres 24 miesięcy od dnia ich protokolarnego odbioru.
27. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego, niewynikających z jego winy usterek lub wad w zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia drzwi lub wymiany drzwi na nowe, w przypadku, jeżeli usunięcie usterek lub wad będzie niemożliwe lub nieopłacalne.
28. W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca zobowiązany będzie się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
29. Zgłoszenia stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą uprawnione przez Zamawiającego osoby, poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy.
30. Za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszenia usterki lub wady, uznany będzie fakt jego wysłania przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.
31. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia.
32. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłaszanych usterek lub wad w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
33. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad będzie potwierdzone protokołem.
34. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, Wykonawca wymieni wadliwe drzwi na nowe w terminie 14 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia konieczności ich wymiany.
35. W sytuacji, o której mowa w pkt. 13, termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od nowa od dnia protokolarnego potwierdzenia zamontowania wymienionych drzwi.
36. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych usterek lub wad   
    w terminie do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych, z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie Wykonawcy będzie dłuższe niż 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcy.
37. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prac oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy.
38. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania na bieżąco terenu, na którym prowadzone będą prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał, w sposób niezakłócający pracy Urzędu.
39. Po zakończeniu prac związanych z zamontowaniem drzwi, Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawienia miejsca, w którym były prowadzone prace, w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
40. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (gruz), Wykonawca usunie we własnym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
41. Za usunięcie zdemontowanych drzwi odpowiadać będzie Zamawiający.
42. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, na terenie budynku GUS przebywali w ubraniach roboczych, z widoczną nazwą firmy.
43. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Stron Protokół odbioru.
44. W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, Wykonawca dostarczy drzwi do Głównego Urzędu Statystycznego poza godzinami szczytu, tj. w godzinach między 9:00 a 13:00.

Załącznik nr 2

do Umowy nr 35/DB/2018

**Protokół odbioru**

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
|  | **Główny Urząd Statystyczny**  **al. Niepodległości 208,**  **00-925 Warszawa** |

Sporządzony w dniu ., w Warszawie, na podstawie Umowy nr 35/DB/2018.

**W odbiorze uczestniczyli:**

|  |  |
| --- | --- |
| ze strony Wykonawcy | ze strony Zamawiającego |
| …………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… |

1. **Warunki odbioru przedmiotu umowy:**
   1. Wykonawca zdemontował drzwi w GUS; (**TAK / NIE\*),**
   2. Wykonawca dostarczył drzwi do GUS, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie; **(TAK / NIE\*),**
   3. Wykonawca zamontował dostarczone drzwi; **(TAK / NIE\*),**
   4. dostawa została wykonana (**w terminie / po terminie\*)** określonym w Umowie; opóźnienie liczone od dnia ………….\*\*,
   5. dostawa drzwi nastąpiła o godzinie ………………………… *(wpisać godzinę dostawy)*.
2. **Zamawiający w stosunku do przedmiotu Umowy wskazuje następujące rozbieżności:**

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do:**

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Końcowy wynik odbioru:**

1. Pozytywny\*) – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem bez zastrzeżeń i stwierdza, że został on wykonany w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

2. Pozytywny\*) – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem i stwierdza, że: został on wykonany po terminie określonym w Umowie, opóźnienie liczone jest od dnia ………………………….\*\*

W związku z powyższym naliczona zostanie kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

* + - 1. Negatywny\*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem   
         w związku z rozbieżnościami ujętymi w pkt. II.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego   
i dwa dla Wykonawcy.

w imieniu Wykonawcy w imieniu Zamawiającego

………………………………………….. ………………………………………………

\*- niepotrzebne skreślić,

\*\*- jeśli dotyczy.

Załącznik nr 3

do Umowy nr 35/DB/2018

**Protokół odbioru naprawy**

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
|  | **Główny Urząd Statystyczny**  **al. Niepodległości 208,**  **00-925 Warszawa** |

Sporządzony w dniu ., w Warszawie, na podstawie Umowy nr 35/DB/2018.

**W odbiorze uczestniczyli:**

|  |  |
| --- | --- |
| ze strony Wykonawcy | ze strony Zamawiającego |
| …………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… |

1. **Stwierdzono następujące usterki lub wady:**

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Warunki odbioru naprawy:**
   1. Wykonawca usunął usterkę lub wadę (**TAK / NIE\*),**
   2. Wykonawca podjął działania w celu usunięcia zgłoszonych przez usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia **(TAK / NIE\*),**
   3. Wykonawca usunął zgłoszone usterki lub wady w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ich zgłoszenia. **(TAK / NIE\*),** opóźnienie liczone od dnia ………….\*\*,
2. **Zamawiający w stosunku do wykonanych napraw wskazuje następujące rozbieżności:**

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do:**

………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Końcowy wynik odbioru:**

1. Pozytywny\*) – Zamawiający dokonuje odbioru naprawy objętej niniejszym protokołem bez zastrzeżeń i stwierdza, że została ona wykonana w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

2. Pozytywny\*) – Zamawiający dokonuje odbioru naprawy objętej niniejszym protokołem i stwierdza, że:

została on wykonana po terminie określonym w umowie, opóźnienie liczone jest od dnia ………………………….\*\*

W związku z powyższym naliczona zostanie kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Negatywny\*) – Zamawiający odmawia odbioru naprawy objętej niniejszym protokołem w związku z rozbieżnościami ujętymi w pkt. II.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

w imieniu Wykonawcy w imieniu Zamawiającego

………………………………………….. ………………………………………………

\*- niepotrzebne skreślić,

\*\*- jeśli dotyczy.