UMOWA .../BA/2026

W dniu złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w (00-925) Warszawie przy 
al. Niepodległości 208, posiadającym NIP: 526-10-40-828 oraz REGON: 000331501, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

| …………………………… | - | ……………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| …………………………… | - | ……………………………………………………… |

a

……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą w ……………………………..… przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną do ………………………….……………………………..….…, NIP …………………, REGON …………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………..,

zwanymi dalej łącznie Stronami Umowy,

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w Głównym Urzędzie Statystycznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy będzie polegało na:

- Robotach demontażowych:

- wyburzeniu ścian działowych,

- demontażu obniżanego sufitu,

- demontażu sufitu w systemie Armstrong,

- demontażu szafy z drzwiami przesuwnymi z płyty meblowej,

- demontażu drzwi do pomieszczenia z umywalka,

- demontażu zabudowy meblowej,

- demontażu rur C.O.,

- demontażu listew przypodłogowych,

- demontażu podłogi (wykładzina/parkiet),

- demontażu gniazd i włączników,

- demontażu oświetlenia,

- demontażu okablowania,

- demontażu umywalki wraz z rurami,

- demontaż kanału wentylacyjnego (przesunięcie),

- wywozu gruzu i śmieci budowlanych;

- Robotach montażowych:

- wykonaniu bruzd pod kable,

- wyrównaniu podłoża pod wykładzinę,

- montażu ścian działowych z podwójnego karton gipsu, wypełnionego wełna, wykończonego gładzią, pomalowanych farba wybraną ze wzornika NCS,

- wyrównaniu gładzią ścian istniejących, pomalowanie farbą w kolorze wybranym z palety NCS,

- montażu sufitu obniżanego wykończonego gładzią pomalowany na biało,

- montażu sufitu w systemie Armstrong,

- ponownym montaż rur C.O.,

- montażu wykładziny,

- montażu listew przypodłogowych,

- montażu oświetlenia – sufitowego,

- montażu oświetlenia – kinkiety,

- montażu okablowania,

- montażu gniazd,

- montaż kanału wentylacyjnego,

- montażu okładziny ściennej z płyty meblowej w kolorze orzecha z pionowymi paskami ledowymi,

- montażu szafy z drzwiami przesuwnymi z płyty meblowej w kolorze orzecha,

- montażu szafy otwieranej z półkami z płyty meblowej w kolorze orzecha,

- montażu zabudowy grzejników z płyty meblowej w kolorze kaszmir,

- montażu zabudowy rolet rzymskich z płyty meblowej w kolorze kaszmir,

- wykonaniu rolet rzymskich,

- wywozu gruzu i śmieci budowlanych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej 1 dzień przed odbiorem końcowym.

§ 2

Termin realizacji Umowy

- Przedmiot Umowy będzie zrealizowany w okresie 11 tygodni od podpisania Umowy.

- Termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust 1, będzie uznany za dotrzymany, gdy w tym terminie  zostanie podpisany, z wynikiem pozytywnym, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Końcowy Protokół Odbioru przedmiotu Umowy.

- W przypadku odmowy przez Wykonawcę wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający odbierze przedmiot Umowy jednostronnie i rozliczy Umowę.

§ 3

Realizacja przedmiotu Umowy

- Dla realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania Umowy należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

- W czasie wykonywania robót budowlanych pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do noszenia odzieży roboczej oznakowanej logo Wykonawcy oraz spersonalizowanych identyfikatorów wydanych przez Zamawiającego, przy czym:

- w celu uzyskania uprawnień do wejścia na teren budowy oraz wjazdu na teren parkingu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w dniu następnym po podpisaniu umowy, do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej:

  - listy wszystkich pracowników oraz podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,

  - danych osób i pojazdów biorących udział w realizacji robót,

  - wykazu sprzętu oraz środków transportu,
– zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami wewnętrznymi;

- na podstawie danych, o których mowa w pkt 1, Zamawiający wystawi spersonalizowane identyfikatory, identyfikatory dla pojazdów oraz piloty do wjazdu, uprawniające do wejścia lub wjazdu na teren Zamawiającego, które zachowują ważność przez okres realizacji przedmiotu umowy;

- przekazanie identyfikatorów i pilotów nastąpi na podstawie wniosku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 58 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad organizacji ruchu osób i pojazdów, w oparciu o podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę umowę przekazania spersonalizowanych identyfikatorów i pilotów do szlabanów, której wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy;

- zmiana osób, pojazdów lub sprzętu zgłoszonych przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przy czym:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wcześniej wydanych identyfikatorów lub pilotów w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dokonania zmiany,

  - wejście lub wjazd przez nowo zgłoszone osoby lub pojazdy możliwe jest wyłącznie po wydaniu przez Zamawiającego nowych spersonalizowanych identyfikatorów;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania jednorazowych przepustek dla przedstawicieli Wykonawcy na każdorazowy wstęp na teren Zamawiającego;

- w przypadku zgłoszenia pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać następujące dane:

  - markę i model pojazdu,

  - numer rejestracyjny,

  - imię i nazwisko kierowcy oraz numer telefonu kontaktowego;

- w przypadku utraty identyfikatora lub pilota Wykonawca zobowiązany jest:

  - niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona unieważnienia identyfikatora lub pilota,

  - wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego identyfikatora lub pilota;

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wydanych identyfikatorów i pilotów w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia:

  - zmiany osoby lub pojazdu,

  - wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,

  - pisemnego wezwania Zamawiającego;

- w przypadku niedokonania zwrotu identyfikatorów lub pilotów w terminach, o których mowa w pkt 8, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kosztów za każdą sztukę w wysokości:

- identyfikator osobisty  - 14,92 zł (słownie: czternaście złotych 92/100);

- identyfikator pojazdu   -   1 zł (słownie: jeden złoty 00/100);

- pilot do szlabanu          - 55,41 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 41/100).

- niespełnienie obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, w szczególności brak wymaganej odzieży roboczej lub identyfikatora, skutkuje niewpuszczeniem pracowników Wykonawcy na teren budowy.

- Roboty budowlane objęte niniejszą Umową będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca uwzględni wynikające stąd utrudnienia i zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy, zostanie potwierdzone Protokołem rozpoczęcia robót budowlanych, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

- Prace mogą być wykonane w dni robocze, w godzinach 7.00 do 18.00.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przez Wykonawcę robót po godzinach pracy Urzędu oraz w każdym dniu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli Wykonawca zamierzał będzie wykonywać roboty po godzinach pracy Urzędu lub w dni ustawowo wolne od pracy, zgłosi ten fakt Zamawiającemu w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym wykonywaniem robót po godzinach pracy Urzędu lub w dni ustawowo wolne od pracy i przedłoży Zamawiającemu listę pracowników, wykonujących pracę w terminach ujętych w zgłoszeniu.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren o powierzchni do 150 m2 i wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie pokrywał koszty energii elektrycznej i wody zużytych na cele socjalne oraz koszty związane z eksploatacją terenu GUS na potrzeby zaplecza budowy.

- Z uwagi na fakt równoczesnego prowadzenia prac z pracami realizowanymi w ramach zamówienia
 - „Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej.” Wykonawca zorganizuje zaplecze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w taki sposób, aby nie kolidowało z obsługą miejsca zaplecza budowy drugiego wykonawcy.

- Zgodnie z Tabelą „Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto za dzierżawę gruntów m.st. Warszawy” Dzielnica Śródmieście, wiersz 4 „Zaplecza budowy, drogi dojazdowe do działki”, kolumna „Strefa II” koszt dzierżawy 1 m2 wynosi netto 27,21 zł/m2 terenu zajętego pod zaplecze. Rozliczenie za pobór wody i energii elektrycznej pobranych na potrzeby socjalne będzie się odbywać w oparciu o opłatę ryczałtową w wysokości: prąd – 330zł/miesiąc, woda 80zł/miesiąc, ścieki 120 zł/miesiąc.

- Z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody, ścieków do celów socjalnych oraz powierzchni pod zaplecze budowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z zapisów odpowiednio ust. 9 zdanie drugie i ust. 11, za każdy miesiąc, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury i na konto GUS: NBP O/O Warszawa nr 42 1010 1010 0024 7922 3100 0000.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszo-jezdnych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej zgłaszanych robót zanikających oraz ulegających zakryciu i załączenia tego materiału do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz załączników do Umowy, w szczególności dokumentacją projektową, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót i terminowość wykonania przedmiotu Umowy odpowiada Wykonawca.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zgodność zrealizowanych prac z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania, w trakcie realizacji robót, obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących 
w budynku GUS i na terenie budowy, przepisów bezpieczeństwa ruchu jak również przepisów 
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania, w czasie prowadzenia robót, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów naliczone w trakcie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest właściwie organizować roboty, zabezpieczyć wykonane elementy i zabezpieczyć teren budowy tak, aby uniknąć jakichkolwiek szkód, zniszczeń, utracenia i uszkodzeń oraz kradzieży i dewastacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenia znajdującego się na jego terenie mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót oraz dbać 
o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czasie realizacji przedmiotu Umowy terenu remontu i jego zaplecza, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych poprzez bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych wadach dokumentacji aranżacji wnętrz pomieszczeń biurowych oraz brakach w dokumentacji projektowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od ich stwierdzenia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów i elementów (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wymiany użytych materiałów, wyrobów i elementów na zaakceptowane przez Zamawiającego, na koszt własny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody, powstałe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą materiałów, wyrobów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązany jest, w całym okresie realizacji robót, do ich utrzymania w należytym stanie i podjęcia wszelkich działań zapobiegających ich zniszczeniu lub kradzieży, z uwzględnieniem wszystkich ryzyk występujących lub mogących wystąpić na terenie prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca  zobowiązany jest do wykonywania wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym niż jest to konieczne, interesów osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów wykorzystywanych do transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, tak aby nie powodowały one szkód na drogach.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach utwardzonych dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiałach, wyrobach i urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich wydatków, koniecznych do naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są roboty budowlane na bieżąco tak, by nie zakłócało to pracy Urzędu oraz do usunięcia zaplecza budowy i przekazania uporządkowanego terenu Zamawiającemu po zakończeniu robót, w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, w przypadku, jeżeli potrzeba zorganizowania narady zostanie zgłoszona przez Zamawiającego. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez Zamawiającego. W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej jedna osoba nadzorująca realizację remontu pomieszczeń biurowych ze strony wykonawcy. Z narady zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez jej uczestników. Po podpisaniu protokołu dokonane ustalenia uważa się za wiążące.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący przedmiot zamówienia wchodzący na teren GUS, pojazdy Wykonawcy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu GUS oraz materiały wnoszone i wynoszone przez pracowników Wykonawcy na i z terenu budowy podlegać będą kontroli, z zastrzeżeniem, że wejście pracowników Wykonawcy na teren GUS będzie odbywać się przez kontrolowane wejście główne (kołowroty) lub inne wejście zabezpieczone przez służbę ochrony.

- Teren remontu oraz obszar udostępniony Wykonawcy dla celów realizacji przedmiotu Umowy będzie objęty kontrolą wykonywaną przez pracowników ochrony, z zastrzeżeniem, że ochrona budynku GUS nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości, następnego dnia od dnia jej ogłoszenia.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego niezwłocznie udzielał będzie Zamawiającemu wszelkich informacji i danych o stanie zrealizowania Umowy.

- Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych na piśmie przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy do stosowania przepisów wynikających z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę i stawek godzinowych.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy prawne w tym m. in. rozporządzenie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z dnia 5 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1644), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i in.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym obejmującym w szczególności:

a)  zbieranie powstałych w trakcie realizacji zadania odpadów w sposób selektywny (z podziałem na                       frakcje: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, bioodpady oraz zmieszane);

b) przekazywanie posegregowanych odpadów nadających się do odzysku wyspecjalizowanemu podmiotowi w celu poddania procesowi recyklingu. Potwierdzeniem spełnienia wymogu, o którym mowa powyżej będzie Oświadczenie Wykonawcy, złożone w dniu podpisania protokołu odbioru, że odpady powstałe w trakcie realizacji Zadania zostały poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach oraz, że zostały odebrane przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Wykonawca ma zawartą umowę, której kopię dołączy do Oświadczenia. W przypadku nie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 6).

- W ramach zasad gospodarki w obiegu zamkniętym Wykonawca zobowiązany będzie do:

    - zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórki zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) i przekazania Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z dnia 5 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1644), Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostały poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach;

    - zapewnienia swoim pracownikom w zapleczu socjalnym możliwości segregacji śmieci.

- Za  wszelkie  naruszenie  przepisów prawnych  w  trakcie  wykonywania  przedmiotu Umowy  wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i zawarcia na czas wykonywania przedmiotu Umowy, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić rozpoczęcie robót budowlanych, umowy (umów) ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotu Umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- od wszystkich ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmujące wszystkie szkody powstałe w szczególności w wyniku pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń, w szczególności takich jak: zawalenia, działania przedmiotów obcych, z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako beneficjenta tej polisy; Ubezpieczenie musi obejmować wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- od odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 tys. zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zakres, o którym mowa w tym ustępie, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń; Ubezpieczenie musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy lub umów, w szczególności składki ubezpieczeniowe, w całości pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umów i polis ubezpieczenia, nie później niż do dnia, w którym ma nastąpić protokolarne rozpoczęcie robót budowlanych. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu budowy, do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem, że powyższe nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia polisy ubezpieczeniowej do czasu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca nie będzie  uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał polis ubezpieczeniowych do wglądu.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia posiadania aktualnych polis ubezpieczenia, Zamawiający naliczy karę umowną, której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7).

- W przypadku gdy Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w dostarczeniu potwierdzenia posiadania aktualnych polis ubezpieczenia przekraczającej 30 dni, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 13).

- Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od wykonania przedmiotu Umowy, może być złożone przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu dostarczenia potwierdzenia posiadania aktualnych polis. Odstąpienie będzie skuteczne z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od wykonania przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje bez udziału osób lub podmiotów objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Rady (UE) 2022/576[1] w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.), tj. bez udziału:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1); lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 ) i 2),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności będzie polegać 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypadać będzie na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

§ 4.  Odbiory i potwierdzenie realizacji Umowy

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający będzie dokonywać następujących odbiorów:

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy;

- odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;

- odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, który zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

- W celu dokonania odbioru, Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o gotowości do odbioru.

- Do odbioru są wymagane: dokumentacja powykonawcza, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, deklaracje właściwości, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania. Odbiór następuje w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Zamawiający.

- Zamawiający wymaga aby przed wmontowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego.

- Potwierdzeniem, że roboty budowlane zostały wykonane i odebrane z wynikiem pozytywnym będzie, podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego Końcowy Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).

- Podpisany z wynikiem pozytywnym przez Strony Końcowy Protokół odbioru jest podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i wypłacenia przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

- W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie zakończyć wszystkie roboty budowlane.

- Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji uzna, że roboty budowlane zostały zakończone wyznaczy datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Odbiór nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem dochowania terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający sporządzi Końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości zakończone przerwie czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy i wyznaczy ponownie termin odbioru końcowego.

- Odbioru, dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające usunięcia, ale umożliwiające prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z OPZ, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza pisemnie terminy usunięcia wad lub usterek z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. Stwierdzenie usunięcia przedmiotowych wad lub usterek nastąpi protokołem podpisanym przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

- Po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający dokona w terminie do 14 dni odbioru pogwarancyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Po upływie okresu rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający dokona w terminie do 14 dni odbioru ostatecznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza następujące sposoby potwierdzenia odbioru przedmiotu Umowy:

- poprzez podpisanie Protokołów odbioru w siedzibie Zamawiającego;

- poprzez opatrzenie Protokołów odbioru własnoręcznymi podpisami osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, i przesłanie pocztą/kurierem pomiędzy Stronami Umowy;

- drogą elektroniczną poprzez wymianę podpisanych Protokołów odbioru pocztą e-mail jako elektroniczne odwzorowanie (skan) dokumentu posiadającego postać papierową 
i podpisanego własnoręcznie przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub uwierzytelnioną za pomocą profilu zaufanego lub opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 5

Klauzula środowiskowa

- Wytworzoną w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokumentację powykonawczą Wykonawca wydrukuje na papierze ekologicznym, wytworzonym z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony, spełniającym warunki co najmniej jednego z wymienionych certyfikatów: PEFC Certified, PEFC Recycled, FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, EU Ecolabel lub innego równoważnego certyfikatu, to jest dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki jak określone w wymienionych powyżej certyfikatach, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie końcowego odbioru. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże terminowo oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, a zwłoka będzie dłuższa niż 10 dni, Zamawiający uzna ten fakt za niespełnienie wymagań określonych powyżej i naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4).

- Materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z dnia 5 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1644), Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie końcowego odbioru. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże terminowo dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a zwłoka będzie dłuższa niż 10 dni, Zamawiający uzna ten fakt za niespełnienie wymagań określonych powyżej i naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4).

§ 6

Wartość Umowy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

netto …………………. zł (słownie: ………………………………………….. złotych ……/100),

VAT 23% tj. …………………. zł (słownie: ………………………………………….. złotych ……/100),

brutto …………………. zł (słownie: ………………………………………….. złotych ……/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, które wynikają wprost z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, w szczególności: koszty wykonania przedmiotu Umowy, zakupionych materiałów, robót przygotowawczych, robót porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy np. usunięcia i utylizacji odpadów, uzgodnień i opłat związanych z budową, koszty transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało zmianie w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

§ 7

Warunki i terminy płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT i dołączonego do niej Końcowego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy, podpisanego z wynikiem pozytywnym oraz dokumentu potwierdzającego spełnienie klauzuli środowiskowej w terminie  30 dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę VAT w terminie do 2 dni od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru, z wynikiem pozytywnym.

- Za dotrzymanie terminów zapłaty, o której mowa w ust. 1, uważa się złożenie przez Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym 
w ofercie), dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze jest taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 1. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.

- Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania z zastrzeżeniem art. 106gb ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.).

- Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresem:

- https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker PEFexpert - obsługujący Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii  (zlecenia dostawy, potwierdzenia odbioru dostawy).

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczone w następujących okolicznościach i wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- każdorazowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia, w którym upłynął termin usunięcia zgłoszonej wady, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;

- każdorazowo za stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych lub nieterminowe wykonania naprawy zgłoszonej wady w ramach usług gwarancyjnych lub rękojmi w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- każdorazowo w przypadku braku spełnienia klauzuli środowiskowej, tj. za brak dostarczenia oświadczenia, o której mowa w § 5 ust.1 oraz dokumentów potwierdzających utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych  00/100);

- za każdy dzień zwłoki przekazania Oświadczenia, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z klauzulą środowiskową o której mowa w § 5 w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy;

- w przypadku braku Oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełnienia warunku o którym mowa w § 3 ust. 43 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych  00/100);

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu kopii potwierdzenia posiadania aktualnych polis ubezpieczenia, w wysokości 100,00 brutto (słownie: sto złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą z polis ubezpieczenia, w odniesieniu do której Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce;

- za każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
o których mowa w § 11 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100);

- za każde udokumentowane naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa 
w § 15, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za każde udokumentowane naruszenie zasad udostępniania i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 13, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za każdy stwierdzony brak spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 3, w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

- za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 11,  podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w Umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu Umowy a realnie poniesionymi kosztami. Zamawiający będzie mógł zlecić usługę innemu podmiotowi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji świadczenia zgodnie z Umową, w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej Wykonawca zapłaci kary umowne wskazane w nocie obciążeniowej, o ile inny termin nie został wskazany w nocie obciążeniowej.

- Doręczenie noty obciążeniowej może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty), na adres wskazany w § 20 ust. 6 pkt 1).

- Przesłanie noty obciążeniowej na adres e-mail wskazany w § 20 ust. 6 pkt 1) uważa się za doręczenie noty obciążeniowej.

- W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy bezpłatnej gwarancji na okres 24 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania Końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy.

- Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji będzie odbywało się 5 dni roboczych w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia usterki lub wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, na własny koszt, usterek i wad przedmiotu Umowy ujawnionych po odbiorze końcowym, w tym również wad i usterek wykrytych w trakcie przeprowadzanych obowiązkowych przeglądów technicznych budynku, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub mailowo na adres poczty elektronicznej.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie adresu do dokonywania zawiadomień o wadach i usterkach przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie powiadomienia dokonane na aktualnie wskazany adres będą uznawane za skuteczne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad przedmiotu Umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że:

- usterki i wady przedmiotu Umowy będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych  od daty zgłoszenia;

- usterki i wady przedmiotu Umowy wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) uszkodzonego lub wadliwego elementu, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu Umowy nie będzie możliwe w terminach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, wskazując przyczynę wydłużenia tego terminu oraz przewidywany termin naprawienia wady/usterki, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby usunąć zgłoszoną usterkę/wadę w możliwie najkrótszym terminie.

- Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2).

- Każdorazowo usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru wykonania naprawy. Protokół odbioru wykonania naprawy zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzyma Wykonawca a jeden Zamawiający.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad lub usterek.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad elementów lub ponownego wykonania wadliwej części robót, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia podpisania przez Strony z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru naprawy.

- W innych, niż określone w ust. 10 przypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu Umowy nie mógł korzystać.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3).

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od dnia podpisania przez Strony z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru Umowy. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

- Wykonawca będzie zobowiązany naprawić wszelkie szkody spowodowane w trakcie usuwania wad w okresie rękojmi.

§ 10

Koordynatorzy Umowy

- Upoważnionym do występowania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy, w tym  podpisywania niezbędnych dokumentów związanych z realizację Umowy jest:

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- Upoważnionymi do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy, w tym podpisywania Protokołów i niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Umowy, są:

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- Upoważnionymi  w imieniu Zamawiającego do podpisywania Protokołów odbioru usługi w zakresie kontroli realizacji zapisów klauzuli środowiskowej, o której mowa w  § 5 , są:

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- …………….. – tel.: ……………….., e-mail: ……………………………

- Zmiana danych i osób wskazanych w ust. 1 - 3 nie wymaga zmiany Umowy, a dla swej skuteczności wymaga uprzedniego poinformowania drugiej strony, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną, bez konieczności aneksowania Umowy.

§ 11

Poufność danych i informacji

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania Umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.

- Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

- dostępnych publicznie;

- otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

- które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

- w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

- W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego 
o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

- niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.

- W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

- Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki.

- Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane
w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

- W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 8. W sytuacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 13.

§ 12

Siła wyższa

- Termin „Siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne.

- Żadna strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły wyższej.

- Jeżeli zaistnieje Siła wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej, bezzwłocznie zawiadomi drugą stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie nie dłużej, niż w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.

- W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga strona również nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań.

§ 13

Udostępnianie i ochrona danych osobowych

- Celem realizacji Umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób uczestniczących w realizacji Umowy (np. przedstawicieli Stron, koordynatorów  oraz innych osób) w szczególności w zakresie:

- Wykonawca: imię i nazwisko, nr telefonu, adresy poczty elektronicznej, stanowisko/pełniona funkcja oraz inne dane identyfikujące osobę.

- Zamawiający: imiona i nazwiska, nr telefonów adresy poczty elektronicznej, stanowisko/pełniona funkcja oraz inne dane identyfikujące osobę.

- Z momentem udostępnienia danych Strona otrzymującą dane, staje się ich niezależnym administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

- Każda ze Stron oświadcza, że:

- jest administratorem danych będących przedmiotem udostępnienia oraz posiada podstawę prawną do ich udostępnienia;

- będzie przetwarzała udostępnione dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO;

- udostępnienie danych zostanie zrealizowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z zapewnieniem przestrzegania zasad określonych w RODO.

- Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 11 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego) oraz przekazał klauzulę informacyjną Zamawiającego osobom reprezentującym go lub innym osobom realizującym Umowę (obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO). Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Umowy dodatkowych osób, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 14 RODO zawarte w Załączniku nr 11 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, wobec Zamawiającego oraz osób, których dane zostały mu udostępnione.

§ 14

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

- W przypadku zmiany zakresu powierzonych danych osobowych, Strony podpiszą aneks do umowy powierzenia, o której mowa w ust. 1. Zmiana zakresu umowy powierzenia nie stanowi zmiany zapisów niniejszej Umowy.

§ 15

Wymagania bezpieczeństwa informacji

      - Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 12 do Umowy (Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim wymagań.

      - W przypadku udokumentowanego naruszenia wymagań bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 9. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa informacji i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 13.

§ 16

Konflikt interesów

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z zachowaniem zasad bezstronności oraz braku konfliktu interesów.

- Strony przez konflikt interesów rozumieją:

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanie 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających oraz pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w realizację przedmiotu Umowy;

- pozostawanie z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia bądź ujawnienia jakiejkolwiek okoliczności, o której mowa
w ust. 2, niezwłocznie powiadomi o tej okoliczności Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zamiany osoby, której dotyczy konflikt interesów, przy czym osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej.

- W przypadku braku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 11. W sytuacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 13.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, równoznaczne jest wykonywaniu świadczenia w sposób sprzeczny z Umową i stanowi przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 17

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy.

- Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej;

- w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych przez Zamawiającego związanych z brakiem wykonywania lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy;

- Wykonawca naruszył zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa 
w § 11;

- Wykonawca naruszył wymagania bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 15 lub zasady udostępniania i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 13;

- Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 3;

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, a zwłoka w przystąpieniu przekroczyła 15 dni.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy także w przypadku jeżeli suma kar umownych, 
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 – 11, przekroczy 20% wynagrodzenia brutto Umowy określonego 
w § 6 ust. 1.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w Umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu Umowy a realnie poniesionymi kosztami. Zamawiający zachowa prawo do naprawienia pełnej szkody.

- W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, odstąpienie wywiera skutek wyłącznie co do części niewykonanej. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej Strony 
w ramach Umowy.

§ 18

Rozstrzyganie sytuacji spornych

- W przypadku zaistnienia sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do ich polubownego rozwiązywania.

- W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych Umową, spór powinien zostać rozstrzygnięty przez przedstawicieli Stron. Z żądaniem rozstrzygnięcia sporu może  wystąpić  przedstawiciel każdej ze Stron, kierując żądanie do przedstawiciela drugiej ze stron Umowy.

- W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie ugody w terminie 30 dni kalendarzowych od skierowania żądania, o którym mowa w ust. 2, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony związane z wynikłym sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 19

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w § 9 ust. 1 - 3, kiedy wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony.

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w szczególności w przypadku, gdy:

- nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy;

- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

- niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego 
w pkt 1;

- nastąpiła zmiana: stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 12;

- niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

- Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 2, zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności
i proponowanego terminu wprowadzenia zmiany.

- Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strony podejmują negocjacje w zakresie zmiany wynagrodzenia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona w negocjacjach obowiązywać będzie od dnia wejścia 
w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynegocjowana wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Jeżeli w terminie 30 dni od daty wszczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem z negocjacji, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia 
o wypowiedzeniu.

- Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1061, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie określonej w Umowie, a jeśli formy nie określono pisemnie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

- Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane prawidłowo.

- Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową powinny być składane i dokonywane na następujące adresy:

- do Wykonawcy: ……………………………………………………….

e-mail: …………………………………...

- do Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

e-mail: kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl.

- W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej, wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, zgłoszenia dotyczące Umowy, w przypadku trudności z dochowaniem formy określonej w Umowie, mogą zostać złożone pocztą elektroniczną za pomocą e-maila. Za termin przekazania przyjmuje się datę dostarczenia e-maila na adresy wskazane w § 9 ust 1 - 3.

- Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje ona zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Dopuszcza się zawarcie umowy w formie pisemnej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 21

Załączniki do Umowy

Integralną część Umowy stanowią:

| Załącznik nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia; |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Formularz ofertowy; |
| Załącznik nr 3 | Formularz cenowy; |
| Załącznik nr 4 | Protokół rozpoczęcia robót budowlanych (wzór); |
| Załącznik nr 5 | Protokół odbioru pogwarancyjnego (wzór); |
| Załącznik nr 6 | Protokół odbioru po upływie rękojmi (wzór); |
| Załącznik nr 7 | Końcowy protokół odbioru Umowy (wzór); |
| Załącznik nr 8 | Protokół odbioru wykonania naprawy (wzór); |
| Załącznik nr 9 | Protokół odbioru ostatecznego (wzór); |
| Załącznik nr 10 | Umowa przekazania spersonalizowanych identyfikatorów; |
| Załącznik nr 11 | Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy (Klauzula informacyjna RODO); |
| Załącznik nr 12 | Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych; |

ZAMAWIAJĄCY				                             			WYKONAWCA

Na podstawie art. 54 ust 3, w zw. z art. 54 ust. 1 pkt 3 uofp

potwierdzam dokonanie kontroli wstępnej.

……………………………………………………………………………………….

Główny księgowy

Załącznik nr 1

do Umowy …/BA/2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2

do Umowy .../BA/2026

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

do Umowy .../BA/2026

Formularz cenowy

Załącznik nr 4

do Umowy .../BA/2026

Protokół rozpoczęcia robót budowlanych

ZAMAWIAJĄCY:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208,

00-925 Warszawa

WYKONAWCA:

……………………………………….

……………………………………….

# Sporządzony w dniu.................................... r., w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
na podstawie Umowy nr .../BA/2026

# W odbiorze uczestniczyli:

# Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

# Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………...……

# Strony potwierdzają, że w ramach realizacji przedmiotu Umowy:

  - Wykonawca rozpoczął realizację Umowy zgodnie z określonym w Umowie terminem tj. w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy. TAK*/NIE*

  - Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów i polis ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. TAK*/NIE*

Końcowy wynik:

- Pozytywny*) – Zamawiający potwierdza rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wyznaczonym w Umowie terminem.

- Pozytywny z zastrzeżeniami*) – Zamawiający potwierdza rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wyznaczonym w Umowie terminem z zastrzeżeniem:

  - Roboty budowlane nie zostały podjęte w terminie określonym w Umowie; Zwłoka liczona jest od dnia …………….. i wynosi …………………………dni**

- Negatywny*) – Zamawiający odmawia potwierdzenia rozpoczęcie robót budowlanych w związku z rozbieżnościami wymienionymi poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego

i dwóch dla Wykonawcy.

*) – niepotrzebne skreślić

**) – jeżeli dotyczy

Na tym protokół zakończono i podpisano:

W imieniu Wykonawcy					W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 						             Imię i nazwisko

/pieczątka firmowa, data podpis/                                                                                /pieczątka firmowa, data podpis/

Załącznik nr 5

do Umowy .../BA/2026

PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO

ZAMAWIAJĄCY:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208,

00-925 Warszawa

WYKONAWCA:

……………………………………….

……………………………………….

Sporządzony dnia…………….… w ……………….… w zakresie umowy nr .../BA/2026 z dnia …………………….. na ………………………………………………………………………..”

W odbiorze pogwarancyjnym uczestniczyli:

# Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko)

# Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko) (stanowisko)

W dniu ……………., Strony dokonały odbioru pogwarancyjnego i stwierdziły:

*Stwierdzono usterki/wady: ……………………………………………………………………………………………………………

*Nie stwierdzono usterek/wad

……………………………………………………………………………………………………………

Ustalono:

……………………………………………………………………………………………………………

*) – niepotrzebne skreślić

Na tym protokół zakończono i podpisano:

W imieniu Wykonawcy                                  			       W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 						  Imię i nazwisko

# /pieczątka firmowa, data podpis/                                                       	 /pieczątka firmowa, data podpis/

Załącznik nr 6

do Umowy .../BA/2026

Protokół odbioru po upływie rękojmi

ZAMAWIAJĄCY:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208,

00-925 Warszawa

WYKONAWCA:

……………………………………….

……………………………………….

Sporządzony dnia…………….… w ……………….… w zakresie umowy nr .../BA/2026 z dnia …………………….. na ………………………………………………………………………..”

W odbiorze pogwarancyjnym uczestniczyli:

# Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko)

# Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko) (stanowisko)

W dniu ……………., Strony dokonały odbioru po upływie rękojmi i stwierdziły:

*Stwierdzono usterki/wady: ……………………………………………………………………………………………………………

*Nie stwierdzono usterek/wad

……………………………………………………………………………………………………………

Ustalono:

……………………………………………………………………………………………………………

*) – niepotrzebne skreślić

Na tym protokół zakończono i podpisano:

W imieniu Wykonawcy                                  			       W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 						  Imię i nazwisko

# /pieczątka firmowa, data podpis/                                                       	 /pieczątka firmowa, data podpis/

Załącznik nr 7

do Umowy .../BA/2026

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU

(wzór)

Sporządzony dnia …………….. w Warszawie w zakresie umowy nr .../BA/2026 z dnia ................ 20……. roku

I. W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

1…………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………..

Ze strony Wykonawcy:

1…………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………..

II. Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu Umowy:

- Strony potwierdzają, że w ramach realizacji robót budowlanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie polegających na remoncie pomieszczeń biurowych GUS:

- Wykonawca wykonał roboty budowlane określone w Umowie TAK*/NIE*

- W ramach klauzuli środowiskowej Wykonawca (dostarczył*/nie dostarczył*) dowody potwierdzające spełnienie klauzuli, o której mowa w § 5.

- UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający w stosunku do przedmiotu Umowy wskazuje następujące rozbieżności:

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do:

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………

III. Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń 
i stwierdza, że został on wykonany w terminie, zgodnie z wymogami określonymi 
w Umowie.

- Pozytywny z zastrzeżeniami *) – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami ujętymi w pkt II ust. …….   i wyznacza Wykonawcy termin ……. dni na ich usunięcie.

- Negatywny*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem w związku z rozbieżnościami ujętymi w pkt II ust. …….

IV. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

................................................ 				................................................

................................................       				................................................

................................................ 				................................................

(przedstawiciele Zamawiającego)				 (przedstawiciele Wykonawcy)

*) – niepotrzebne skreślić

**) – jeśli dotyczy

Załącznik nr 8

do Umowy .../BA/2026

# PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA NAPRAWY

WYKONAWCA		ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Statystyczny

Warszawa, al. Niepodległości 208

Sporządzony dnia………….… w zakresie Umowy nr .../BA/2026 z dnia …………………….

- W odbiorze uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

1 ..................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

Ze strony Wykonawcy:

1 ..................................................................................................................................................

2 ......................................................……………………………………………………………………….......

(imię i nazwisko) (stanowisko)

- Ustalenia dotyczące wykonania naprawy:

- Wykonawca zgodnie z Umową w ramach udzielonej gwarancji wykonał naprawę wady zgłoszonej w dniu ……………………..

- W ramach naprawy Wykonawca wykonał następujące czynności: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oraz wymienił następujące części:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Naprawa została wykonana do dnia ………………, tj. w terminie* / po terminie* określonym 
w Umowie; zwłoka liczone jest od dnia …………………..**

- Zamawiający w stosunku do przedmiotu Umowy wskazuje następujące rozbieżności**:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

- Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do**

..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

- Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru usługi naprawy objętej niniejszym protokołem bez zastrzeżeń i stwierdza, że została wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

- Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru usługi naprawy objętej niniejszym protokołem z zastrzeżeniami i stwierdza, że:

- została wykonana po terminie wymaganym w Umowie. Zwłoka liczone od dnia ………….,

- Wykonawca nie dostarczył Urządzenia zastępczego na czas wykonania naprawy.

- Negatywny*) – Zamawiający odmawia odbioru usługi naprawy objętej niniejszym protokołem 
w związku z rozbieżnościami ujętymi w pkt II ust. 4.

*) – niepotrzebne skreślić,

**) – jeżeli dotyczy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

W imieniu Wykonawcy                                  				W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 						                       Imię i nazwisko

/pieczątka firmowa, data podpis/                                                                                                  /pieczątka firmowa, data podpis)

Załącznik nr 9

do Umowy .../BA/2026

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNEGO

ZAMAWIAJĄCY:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208,

00-925 Warszawa

WYKONAWCA:

……………………………………….

……………………………………….

Sporządzony dnia…………….… w ……………….… w zakresie umowy nr .../BA/2026 z dnia …………………….. na ………………………………………………………………………..”

W odbiorze ostatecznym uczestniczyli:

# Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko)

# Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………...……

(imię i nazwisko) (stanowisko)

W dniu ……………., Strony dokonały odbioru ostatecznego i stwierdziły:

*Stwierdzono usterki/wady: ……………………………………………………………………………………………………………

*Nie stwierdzono usterek/wad

……………………………………………………………………………………………………………

Ustalono:

……………………………………………………………………………………………………………

*) – niepotrzebne skreślić

Na tym protokół zakończono i podpisano:

W imieniu Wykonawcy                                  			       W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 						  Imię i nazwisko

# /pieczątka firmowa, data podpis/                                                       	 /pieczątka firmowa, data podpis/

Załącznik nr 10

do Umowy .../BA/2026

Umowa przekazania spersonalizowanych identyfikatorów

(wzór)

z przeznaczeniem na cele wykonywania przedmiotu Umowy nr .../BA/2026 zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Statystycznym reprezentowanym przez:

| ……………………….. | - | ………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| ……………………….. | - | ………………………………………………………………………………………………………… |

a

……………………….. siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………, wpisaną do ………………………………, posiadającą NIP: ……………….. oraz REGON: ……………………, …………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

| ……………………….. | - | ………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

zwanymi dalej łącznie „Stronami”:

§ 1

- Wykonawca, w celu wystawienia przez Zamawiającego spersonalizowanych identyfikatorów, identyfikatorów dla samochodów, uprawniających do wejścia lub wjazdu na teren GUS zgłosi Zamawiającemu dane osób i pojazdów Wykonawcy, biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, w formie pisemnej, w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy. Identyfikatory, o których mowa w zdaniu pierwszym, zachowują ważność na czas realizacji Umowy.

- Przedmioty, o których mowa w ust. 1 będą używane przez Wykonawcę wyłącznie na cele wykonywania Umowy nr .../BA/2026 w GUS.

§ 2

Przekazanie przez Zamawiającego spersonalizowanych identyfikatorów, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie wniosku określonego w zarządzeniu Dyrektora Generalnego nr 58 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad organizacji ruchu osób i pojazdów.

§ 3

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu identyfikatorów w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zmiany osoby lub pojazdu, wygaśnięcia Umowy lub pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do ich zwrotu.

§ 4

W przypadku utraty identyfikatora lub pilota Wykonawca:

- niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który unieważni identyfikator,

- wystąpi z wnioskiem o wystawienie nowego identyfikatora,

- pokryje koszty zagubionych przedmiotów w wysokości:

- identyfikator osobisty  - 14,92 zł;

- identyfikator pojazdu   -   1 zł;

- przelew należy dokonać na konto GUS nr: 42 1010 1010 0024 7922 3100 0000.

W polu tytuł wpisać: Imię i Nazwisko osoby wpłacającej oraz zagubienie/zniszczenie identyfikatora osobistego/identyfikatora samochodowego.

§ 5

- Umowa zawarta jest na okres obowiązywania umowy .../BA/2026, tj. na okres 11 tygodni od dnia zawarcia Umowy .../BA/2026.

- Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc dla każdej ze Stron umowy i płynie od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu pisma o wypowiedzeniu.

§ 6

- W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do ich rozwiązywania na drodze porozumienia Stron.

- W przypadku, gdy dany spór nie zostanie przez Strony rozwiązany na drodze porozumienia w terminie 30 dni od dnia jego powstania, wówczas spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 7

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1061, z późn. zm.).

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające 
z postanowień Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy elektronicznej.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia określone Umową powinny być składane 
i dokonywane na następujące adresy:

# 1)	do Wykonawcy: …………………………………………………………...…….., e- mail: ……………………………………………..,

# 2)	do Zamawiającego: ……………………………………………………………, e- mail: ……………………………………………..,

- Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia na poprzedni adres Strony za dokonane prawidłowo.

§ 8

# Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 11

do Umowy .../BA/2026

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją umowy (Klauzula informacyjna RODO)

1

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

- Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

- Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

- Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy .../BA/2026.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- w zakresie osób będących Stroną Umowy:

- art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246), przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego;

- w zakresie osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób których dane Zamawiający uzyska od Wykonawcy na podstawie Umowy:

- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalne, przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami prawa pracy,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest do umożliwienia prawidłowej realizacji umowy między Stronami.

- Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

- okres realizacji umowy oraz maksymalnie przez okres 6 letni od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego za zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, z późn. zm.);

- po okresie, o którym mowa w pkt 1), w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

- Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

- do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych dotyczących Strony Umowy jest niezbędne celem zawarcia i realizacji Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia Umowy. Podanie danych osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III, a brak ich podania może wpłynąć na nieprawidłową realizację Umowy.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik nr 12

do Umowy nr .../BA/2026

Wymagania bezpieczeństwa informacji

dla kontrahentów i osób zewnętrznych

- Słownik pojęć

aktywa – wszystko, co ma wartość dla jednostek służb statystyki publicznej i z tego względu wymaga ochrony [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27000];

komórka organizacyjna GUS – departament, biuro, wydział, samodzielne stanowisko pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym;

jednostka służb statystyki publicznej, jednostka – jednostki służb statystyki publicznej podległe i podporządkowane Prezesowi GUS (GUS, CBS, CIS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, urzędy statystyczne);

Incydent bezpieczeństwa informacji – pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub seria takich zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji [na podstawie normy PN ISO/IEC 27000];

Właściciel aktywu – dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jssp.

- Zasady zachowania poufności danych i informacji

- Kontrahenci/osoby z zewnątrz zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, niezależnie od sposobu ich pozyskania (zamierzony lub przypadkowy) i bez względu na sposób i formę ich przekazania.

- Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, obowiązuje przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.

- Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:

- dostępnych publicznie;

- otrzymanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

- które w momencie ich przekazania były już znane kontrahentowi/osobie z zewnątrz bez obowiązku zachowania poufności;

- w stosunku do których kontrahent/osoba z zewnątrz uzyskał(a) pisemną zgodę na ich ujawnienie.

- W przypadku, gdy ujawnienie wszelkich danych i informacji, co do których kontrahenci/osoby z zewnątrz zobowiązali się zachować w poufności jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kontrahent/osoba z zewnątrz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Kontrahent/osoba z zewnątrz zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż cel, dla którego zostały mu ujawnione.

- Kontrahent/osoba z zewnątrz zobowiązuje się do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

- W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Kontrahent/osoba z zewnątrz bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

- Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren siedziby GUS jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione prawem. W przypadku stwierdzenia ich obecności w pomieszczeniach, dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. administracyjnych lub dyrektor jednostki  odpowiedzialny jest za doprowadzenie do ich usunięcia.

- Wyróżnia się następujące obszary bezpieczne:

- strefa chroniona (strefa administracyjna),

- strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa).

- Wydziela się obszar dostaw i załadunku. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest nadzorowany. Prowadzona jest kontrola ruchu osobowego i materiałowego.

- Pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, są wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny.

Strefa chroniona (strefa administracyjna):

- na granicach strefy chronionej (strefy administracyjnej) funkcjonuje kontrola dostępu (tripody lub  czytniki na drzwiach);

- wejście do strefy chronionej (strefy administracyjnej), kontrahenta/osoby z zewnątrz wymaga wydania identyfikatora i jego zaewidencjonowania. Ewidencjonowanie wejść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) odbywa się poprzez dokonanie przez ochronę/recepcję lub wyznaczonego pracownika wpisu w  ewidencji wejść i wyjść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) oraz wydanie identyfikatora/karty magnetycznej typu „Gość";

- za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez osoby, które uzyskały dostęp do strefy chronionej (strefy administracyjnej) odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej GUS/ dyrektor jednostki  lub pracownik wnioskujący o przyznanie identyfikatora typu „Gość";

- osoby, bądź przedstawiciele podmiotów zewnętrznych świadczących usługi, w szczególności kurierzy, zaopatrzeniowcy, serwisanci poruszają się w granicy strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika;

- szczegóły dotyczące wejścia do strefy chronionej GUS określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Generalnego GUS w sprawie „Zasad organizacji ruchu osób i pojazdów oraz zabezpieczenia budynku i mienia Głównego Urzędu Statystycznego”.

Strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa):

- strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) to wydzielona część strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń. Rodzaj zabezpieczeń określa Właściciel aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu, stosownie do ich rodzaju i wartości;

- zasoby znajdujące się w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) podlegają szczególnej ochronie i są zabezpieczone przed pożarem;

- strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) posiadają zabezpieczenia zapewniające ochronę nośników informacji. Serwerownie wyposażone są w system sygnalizujący wystąpienie pożaru oraz system klimatyzacji. Strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) są chronione systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz wyposażone w urządzenia pozwalające na alarmowe powiadomienie obsługi i ochrony. System sygnalizacji napadu i włamania zapewnia skuteczne przekazanie sygnału o realnym zagrożeniu do wskazanych osób, miejsc i urządzeń;

- wstęp do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) jest ograniczony tylko do osób, które uzyskały stosowne uprawnienia wydane przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa rejestrowane jest przez system kontroli dostępu lub wyznaczonego przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu pracownika. Wyznaczony pracownik rejestruje tożsamość osób oraz czas ich wejścia i wyjścia;

- dopuszcza się przebywanie kontrahenta/osób z zewnątrz bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu wykonania działań serwisowych i innych określonych w regulacjach wewnętrznych (audyt), za zezwoleniem Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika, który posiada uprawnienia dostępu do danej strefy;

- wnoszenie i wynoszenie do i ze strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) elektronicznych nośników informacji jest uzasadnione (np.: wynikające z procedury dot. kaset backup) lub nadzorowane;

- w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) zabronione jest korzystanie z urządzeń fotograficznych, wideo, audio lub innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach mobilnych w celu rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu lub wyznaczonego przez niego pracownika.

- Naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa informacji

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej obejmuje działania, które miały miejsce w siedzibie GUS oraz wszelkie sytuacje, w których informacje związane z działalnością są przetwarzane poza jej siedzibą.

- Kontrahent/osoba z zewnątrz mają obowiązek zgłaszania każdego zdarzenia, które narusza lub może naruszać wymagania bezpieczeństwa informacji osobie (pracownikowi statystyki publicznej) wskazanej do kontaktu natychmiast po jego wykryciu – osoba wskazana do kontaktu zgłasza zdarzenie  związane z bezpieczeństwem informacji przez dedykowaną stronę www (https://serwisdesk), e-mailem: SD@stat.gov.pl bądź, w godzinach pracy urzędu, telefonicznie (22 608 3689).

[1] Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:

- Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 
w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)