
Załącznik nr 3
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


[bookmark: _Hlk77155351]Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów na „Dostosowanie budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”


I. Przedmiot zamówienia:

[bookmark: _Hlk69297567]Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów na „Dostosowanie budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”:
· Zadanie nr 1 - wykonanie klapy oddymiającej w stropie budynku
· Zadanie nr 2 - wydzielenie klatek schodowych  

II. Zakres i warunki realizacji zamówienia:

· Budynek zlokalizowany w Kielcach (25-369) przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2.
· Zakres robót: wykonanie klapy oddymiającej w stropie, wydzielenie klatek schodowych (ściany systemowe z przeszkleniami o odporności ogniowej REI60 i drzwiami o klasie odporności EIS 30, drzwi wyjścia ewakuacyjnego z funkcją napowietrzania, wymiana drzwi zlokalizowanych na klatce schodowej na drzwi z odpowiednią klasą odporności ogniowej, dostosowanie oznaczeń drogi ewakuacyjnej do obowiązujących przepisów).
· Termin wykonania do 18 lipca 2025 r. (przekazanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).
· W dokumentacji należy uwzględnić zakres robót zgodny ze sztuką budowlaną oraz przepisami p.poż.
· Uwarunkowania prowadzonych robót: zakres prac obejmuje wykonanie robót w czynnym budynku biurowym z czterema kondygnacjami naziemnymi oraz piwnicami, bez windy. Budynek zlokalizowany w pobliżu placu targowego (duży ruch w dni targowe) – budynek US Kielce. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje opracowanie: 
1. Projektu technicznego w zakresie wszystkich wymaganych branż.
2. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
3. Przedmiarów robót.
4. Kosztorysów inwestorskich.
5. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
6. Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków technicznych, dokumentów pomocniczych, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz technicznych oraz innych postanowień koniecznych i niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia oraz późniejszej realizacji i wykonania. 

III. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać:

Wizję lokalną 
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej budynku, w budynku w ramach prac oraz terenu i uzyskania informacji dotyczących ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę lub mogą dotyczyć oferty. Jakiekolwiek koszty związane z wizją i inspekcją budynku ponosi Wykonawca. Wizję będzie można przeprowadzić po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

IV. Wymagania i zakres opracowania dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi: przepisami, zharmonizowanymi normami, sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia itp.
3. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2024 r. poz. 1320).
W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały lub wyroby dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Dopuszczając możliwość rozwiązania równoważnego, Wykonawca winien dokładnie wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria i parametry stosowane w celu oceny równoważności. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy pisemnych informacji o postępie prac
i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawo do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 
5. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego przeniesie na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do całości prac projektowych i dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z ustaleniami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ustalonego wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją projektową – zgodnie z ustaleniami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego, w szczególności do: 
· stwierdzania w   toku   wykonywania  robót  zgodności realizacji      z projektem,
· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
· udziału w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze robót.
7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ustalonego wynagrodzenia umownego zobowiązany jest również na pisemne lub za pośrednictwem e-mail wezwanie Zamawiającego do dwukrotnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich do aktualnych cen i nośników kosztorysowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego i przekazania ich Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.
8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ostatecznych pozwoleń i uzgodnień, warunków, oświadczeń, umów i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót (jeśli są wymagane).
9. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji (jeśli są wymagane), w tym rozwiązania wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zabezpieczeniem terenu w rejonie prowadzenia robót itp.
10. Wszystkie ewentualne decyzje administracyjne winny być ostateczne w postępowaniu administracyjnym.
11. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany. 
12. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w pracach projektowych uwagi   Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne  z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz innymi dokumentami, a także uzgadniać z nim proponowane rozwiązania.
13. Poszczególne etapy prac projektowych i dokumentacji projektowej oraz ujęte w nich  rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia nastąpić winno, na co najmniej 7 dni roboczych przed datą zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie
 w siedzibie Zamawiającego.
14. Po stronie Wykonawcy pozostaje zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego sprawdzenie projektu pod względem kompletności i zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

V. Wymagalna forma dokumentacji
Dokumentację należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającemu w stanie kompletnym 
w następujący sposób:
1. Dokumentacja w wersji papierowej:
    Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonym na kolorowo projektowanymi elementami).
2. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy: po 3 egz. w wersji papierowej każdego opracowania, po 2 egz. w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być tożsama 
z wersją drukowaną. 
3. Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w programach:
a) Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf).
b) MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.doc).
c) Rysunki (*dxf lub *.dwg).
                 na nośniku typu płyta CD.
4. Każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu. Nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania. Wszystkie wymienione wyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do ich wykonania analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy i inne nie wymienione opracowania wymagane przepisami i wytycznymi, Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.
5. Wykonawca pozyska z zasobów odpowiednich instytucji we własnym zakresie i na własny koszt materiały archiwalne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (jeśli będzie to konieczne).
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w tracie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i decyzji.
7. Dokumentacja projektowa powinna określać m.in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych  oraz uwarunkowań wykonawczych.
8. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 99, 102 
i 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem art. 103 cyt. wyżej ustawy, opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

VI. Wymogi prawne dla formy i treści dotyczące dokumentacji
   Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przewidziane:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
e) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
f) Innymi obowiązującymi przepisami.

VII. Dodatkowe informacje, wymogi.
       Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:  
1. Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych i standardów.
2. Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych oraz koncepcji, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego.
3. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami prawa.
4. Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających.
5. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów. 
6. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany.
7. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).

VIII. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający przekaże Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Statystycznego w Kielcach przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wystawione na wskazaną przez Projektanta osobę. 

