Załącznik nr 8

do Opisu przedmiotu zamówienia

Harmonogram

|  | Nazwa Etapu/Zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap 1 – Część 1 | Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS | W dniu podpisania Umowy | Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy |
| Zadanie 1 | Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej | W dniu podpisania Umowy | Nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy |
| Zadanie 2 | Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS | N/D | Nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy |
| Zadanie 3 | Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS | N/D | Nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy |
| Zadanie 4a | Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02 | N/D | Nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy |
| Etap 1 – Część 2 | Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS | W dniu podpisania Umowy | Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy |
| Zadanie 4b | Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06 | N/D | Nie później niż 10 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 1.02.2021 r. |
| Etap 2 | Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS | W dniu zakończenia Etapu 1 (część I i II) | Nie później niż 21.05.2021 r. |
| Etap 3 | Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego | W dniu zakończenia Etapu 1 (część I i II) ale nie później niż 1.02.2021 r. | Nie później niż 4.06.2021 r. |