OFERTA

Miejscowość, data

Nazwa wykonawcy

Reprezentowany przez  (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Adres/siedziba wykonawcy

NIP

REGON

Nr rachunku bankowego

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe nr 21/RN/2017 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego dotyczącego:

Wykonania usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP).

Oferuję realizację zamówienia za łączną kwotę:

Cena netto 	 PLN

Podatek VAT 	 PLN

Cena brutto 	 PLN

W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych:

Brutto 	 PLN

- Oferuję realizację, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, wszystkich prac składających się na zamówienie, tj:

- sporządzenie wyceny 7 obiektów budowlanych na podstawie opracowanych przez ekspertów Eurostatu przedmiarów robót;

- opracowanie raportu z badania w części dotyczącej wyceny 7 obiektów budowlanych;

- przekazanie uwag na temat wstępnego przedmiaru robót budowlanych Renowacji domu jednorodzinnego oraz uczestniczenie w dalszych konsultacjach przy opracowywaniu jego ostatecznej wersji;

- udział w kontroli danych cenowych z badania w roku 2017;

- udział w kontroli danych cenowych z badania w roku 2018;

- opracowanie raportu z kontroli danych cenowych z badania.

- Zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu zrealizowanych prac przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Etap I:

-	uwagi do wstępnego przedmiaru robót	- 26.05.2017 r.,

-	wycena siedmiu obiektów budowlanych i raport z badania cen	- 14.07.2017 r.;

- Etap II:

-	kontrola danych cenowych w roku 2017

i dalsze konsultacje w sprawie wstępnego przedmiaru robót	- 24.11.2017 r.;

- Etap III:

-	kontrola danych cenowych w roku 2018

i raport z przeprowadzonych prac kontrolnych	- 13.04.2018 r.

- Zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu zrealizowanych prac przedmiotu zamówienia w następującej formie:

- wycena 7 obiektów budowlanych - w wersji papierowej (1 egz.) oraz na nośniku cyfrowym w formacie EXCEL (1 płyta CD);

- raporty z badania cen obiektów budowlanych i kontroli danych cenowych – w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (plik WORD);

- dokumentacja wykonania prac kontrolnych – w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (plik WORD);

- uwagi do wstępnego przedmiaru robót Renowacja domu jednorodzinnego - w wersji cyfrowej na adres e-mail Zamawiającego (plik EXCEL).

- Akceptuję, że płatność będzie dokonana w trzech transzach w ciągu 14 dni od daty przekazania prawidłowo sporządzonych faktur VAT na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru prac za dany etap zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać zamówienie na określonych w zapytaniu ofertowym warunkach.

- Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

- Podczas realizacji zamówienia zobowiązuję się do spełnienia zamieszczonych w zapytaniu ofertowym zapisów dotyczących klauzuli społecznej oraz przekazania informacji o przestrzeganiu podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w dniu odbioru każdego z etapów realizacji przedmiotu zamówienia.

- Akceptuję fakt, że Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Oświadczam, że wysłałam/em wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty cenowej.

- Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia ……………………………………………

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)